STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 
OBCE ŘITKA

PLATNOST DOKUMENTU: 2013 – 2018

OBSAH

1. Postup zpracování strategického plánu rozvoje

1.1	Fáze zpracování strategického plánu rozvoje

1.2	Struktura strategického plánu rozvoje

1.3	Použitá metodika

1.3.1	Metodika pro popis cílů rozvoje

2. Charakteristika obce Řitka

2.1	Identifikační údaje

2.2	Základní demografické charakteristiky

2.2.1	Umístění obce a územní podmínky

2.2.2	Obyvatelstvo

2.3	SWOT analýza obce

3. Vize rozvoje obce ohrobec

4. Prioritní oblasti rozvoje

4.1	Identifikované prioritní oblasti

4.2	Prioritní oblast rozvoje č. 1 – Obnova venkovské zástavby, veřejných prostranství a krajiny

4.2.1	Identifikované cíle

4.2.2	Definice cíle číslo 1-1

4.2.3	Definice cíle číslo 1-2

4.2.4	Definice cíle číslo 1-3

4.2.5	Definice cíle číslo 1-4

4.2.6	Definice cíle číslo 1-5

4.2.7	Definice cíle číslo 1-6

4.2.8	Definice cíle číslo 1-7

4.3	Prioritní oblast rozvoje č. 2 – Technická infrastruktura a ostatní rozvoj obce

4.3.1	Identifikované cíle

4.3.2	Definice cíle číslo 2-1

4.3.3	Definice cíle číslo 2-2

4.3.4	Definice cíle číslo 2-3

4.3.5	Definice cíle číslo 2-4

4.3.6	Definice cíle číslo 2-5

4.3.7	Definice cíle číslo 2-6

4.3.8	Definice cíle číslo 2-7

4.3.9	Definice cíle číslo 2-11

4.4	Prioritní oblast rozvoje č. 3 – Školství, kultura, sport a volnočasové aktivity

4.4.1	Identifikované cíle

4.4.2	Definice cíle číslo 3-1

4.4.3	Definice cíle číslo 3-2

4.4.4	Definice cíle číslo 3-3

5. Akční plán na období 2012-2017

# Postup zpracování strategického plánu rozvoje

## Fáze zpracování strategického plánu rozvoje

Tento strategický plán rozvoje (dále též SPR) obce Řitka byl zpracován v období prosinec 2012 až únor 2013 ve třech fázích.

V I. fázi proběhla analýza a následná aktualizace záměrů, zakotvených v neaktuálním plánu Programu obnovy vesnice pro sídlo Řitka. Součástí této fáze zpracování SPR byly také návštěvy v obci, jednání o zaměření strategie rozvoje obce s představiteli obce a především se starostou obce Mgr. Kamilem Abbidem. Jelikož součástí dokumentu SPR bude také zpracované dotazníkové šetření zaměřené na získání názorů veřejnosti, proto byl v této fázi navržen a připomínkován dotazník pro potřeby tohoto šetření.

V II. fázi proběhlo vyhodnocení získaných informací a návrh vize rozvoje obce, prioritních oblastí rozvoje a návrh cílů jednotlivých prioritních oblastí na základě zjištěných dat.

V III. fázi proběhlo zpracování konečného návrhu strategického plánu rozvoje pro projednání SPR zastupitelstvem obce Řitka.

## Struktura strategického plánu rozvoje

Strategický plán rozvoje sestává z části popisné a z části návrhové.

Popisná část (kapitoly 1 Postup zpracování strategického plánu rozvoje, 2 Charakteristika obce Řitka) obsahuje informace o tom, jaké jsou vstupy pro vytvoření návrhů jednotlivých částí SPR (vize, priority, cíle, opatření), a dále popisuje způsob vytvoření SPR.

Návrhová část (kapitoly 3 Vize rozvoje , 4 Prioritní oblasti rozvoje a 5 Akční plán na období 2013-20118) obsahuje návrh obecné vize směřování dalšího rozvoje obce Řitka, vymezení hlavních – prioritních – oblastí dalšího rozvoje obce a následně definování konkrétních rozvojových cílů v jednotlivých prioritních oblastech. K jednotlivým cílům jsou dále stanovena opatření k jejich dosažení.

## Použitá metodika

V návrhové části SPR se pracuje s následujícími hlavní pojmy:

Vize rozvoje obce - jedná se o krátký text, který popisuje budoucí směřování rozvoje obce; vize se dále rozpadá do prioritních oblastí rozvoje a konkrétních cílů rozvoje

Prioritní oblast rozvoje – plán budoucího rozvoje obce je rozčleněn do konkrétních rozvojových oblastí, které upřesňují vizi rozvoje; tyto oblasti rozvoje obsahují své konkrétní cíle rozvoje

Cíl rozvoje – jedná se o konkrétní návrh cíle, kterého by mělo být v budoucnosti v rámci rozvoje obce dosaženo; dosažení cíle je realizováno vybraným opatřením

Opatření k dosažení cíle rozvoje – každého rozvojového cíle v konkrétní prioritní oblasti může být dosaženo realizací vybraného opatření; cíle lze obvykle dosáhnout různými způsoby – realizací různých druhů opatření (např. zklidnění dopravy lze dosáhnout instalací radaru, montáží zpomalovacího prahu nebo zvýšeným dohledem orgány kontroly apod.).

Vzájemný vztah výše uvedených termínů je ilustrován na níže uvedeném schématickém zobrazení hierarchie.

Obr. č. 1: Schématické znázornění vztahu „vize-oblast rozvoje-cíl-opatření“

### Metodika pro popis cílů rozvoje

Všechny rozvojové cíle, kterou jsou v další části tohoto strategického plánu rozvoje stanoveny, jsou popsány jednotným způsobem. Metodika, která byla zvolena, cíle stanovuje tak, aby byla zohledněna obecně přijímaná metodika S.M.A.R.T. v oblasti projektového řízení.

Metodika S.M.A.R.T. stanovuje pro popis cílů následující požadavky:

Cíle musí být specifické (Specific) – tzn., že musí být co nejlépe popsány, aby bylo z popisu patrné, čeho se přesně má dosáhnout

Cíle musí být měřitelné (Measurable) – tzn., že musí být ověřitelné, zda byl cíl prokazatelně splněn (případně nakolik)

Cíle musí být dosažitelné (Achievable, též Attainable) – tzn., že musí být stanoveny tak, aby byly podřízeny potřebám v tomto případě obce (resp. jeho občanů); někdy se také v českých verzích této metodiky hovoří o atraktivních cílech, tedy cílech, které nejsou ani příliš lehké ani příliš těžké a jsou pro danou potřebu přiměřené (slovo „atraktivní“ svou sémantikou v českém jazyce lépe vystihuje doslovný překlad, kterým je slovo „dosažitelný“)

Cíle musí být realistické (Realistic) – tzn., že musí být stanoveny tak, aby jejich splnění (dosažení) bylo možné

Cíle musí být termínované (Time-bound) – tzn., že musí mít přiřazeny konkrétní termín(y) splnění cílů (v SPR řešeno rozpadem v akčním plánu).

Pro popis cílů rozvoje je použita v další části strategického plánu rozvoje následující tabulka:

| Číslo cíle | Slovní identifikace cíle |
| --- | --- |
| Popis |  |
| Kontrolní metriky |  |
| Stupeň důležitosti | nízká-střední-vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  |  |  | nízká-střední-vysoká |
| Související cíle |  |

# Charakteristika obce ŘITKA

## Identifikační údaje

| Identifikační údaje |
| --- |
| Adresa | Na Návsi 54, 252 03 Řitka |
| IČ | 00241644 |
| Starosta | Mgr. Kamil Abbid |
| 1. místostarosta | Antonín Dvořák |
| Základní údaje |
| Počet obyvatel k 01. 01. 2013 | 1.063 |
| Pošta | Ano |
| Škola | Ne |
| Mateřská škola | Ano |
| SDH | Ne |
| Zdravotní středisko | Ne |
| Obecní policie | Ano |
| Plynofikace | Ano |
| Veřejný vodovod | Ano |
| Kanalizace a ČOV | Ano |

## Základní demografické charakteristiky

### Umístění obce a územní podmínky

Obec Řitka se nachází (NUTS 3)ve Středočeském kraji a spadá do (NUTS 4) okresu Praha - západ. Pověřená obec Mníšek pod Brdy, obec s rozšířenou působností Černošice. Rozloha katastru obce Řitka činí 3,93 km². Obec Řitka je napojena prostřednictvím  komunikací III. třídy na rychlostní komunikace R4 které zajišťuje napojení obce na hlavní město.

Obr. č. 2: Poloha obce Řitka v ČR

Osídlení se v Řitce stejně jako v okolních sídlech vyvíjelo především jako dominantně zemědělské osídlení. Hřbitovem a farností patří Řitka k Líšnici.

V Řitce by měl být znovu oživen duch svébytného, plnohodnotného sídla, které bude zajišťovat funkce bydlení, občanskou vybavenost, drobné podnikání a výrobu.

V tomto území se vyskytují kulturní památky Barokní zámek z doby kolem r. 1650 na místě zchátralé tvrze z roku 1416. Posledními předválečnými majiteli byla rodina Brandisova. Dnes zámek vlastní potomek posledních majitelů. Nedaleko zámku v lese je pak situována veřejnosti přístupná hrobka rodiny Brandisů. Jako další pamětihodnost lze připomenout zděnou kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, která  stojí na návsi obce Řitka od roku 1820 a je nyní ve vlastnictví obce

K lokalitám pro bydlení jsou přičleněny lokalita rekreační, kde se dnes již jedná 
o kombinaci rekreace a bydlení.  Formu rekreačního osídlení splňují chaty, umístění při toku Všenorského  potoka (oblast Višňovka) a dále oblast lokality V Potokách ve směru na Varadov. Stavby území obce  jsou různého stáří. Řada objektů měla charakter zemědělských usedlostí a původně slučovala funkci obytnou i obživnou, která byla vázána zejména na řemesla a živnosti. Území ani jednotlivé stavby zde nejsou památkově chráněny. Tyto lokality však mají velkou, místně významnou vypovídající schopnost. Šetrně opravované stavby v těchto územích podpoří udržení, obnovu a rozvíjení místních tradic a občanské sounáležitosti. V těchto územích by bylo vhodné podporovat zachování a obnovení zástavby, plošné členění území a charakteristické prvky, které vytvářejí specifický ráz místního prostředí. Katastrální území Řitky nepatří z hlediska životního prostředí bohužel k nejkvalitnějším plochám v bezprostřední blízkosti Prahy, neboť z hlediska ekologie je oblast silně zasažena bezprostředně přiléhající rychlostní komunikací R 4 a průmyslovými zónami v Mníšku pod Brdy.

### Obyvatelstvo

V roce 1932 bylo v obci Řitka evidováno  350 obyvatel. Ve srovnání s tímto stavem je nyní v obci hlášeno 1063 obyvatel což je trojnásobný nárůst. S výhledem dalšího navýšení počtu obyvatelstva až na 3000 obyvatel.

)

## SWOT analýza obce

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, ale výstižná objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu (zde obce) a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje.

Výsledky analýzy, shrnuté do závěrečné SWOT analýzy, jsou využity pro upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce.

|  | Pozitiva | Negativa |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vlivy | Silné stránky (S) Výhodná dojížďková vzdálenost do Hl. m Prahy Úroveň bydlení v obci –, dostupnost okolní přírody kompletní technická infrastruktura v obci a většinové napojení obyvatel na inženýrské sítě Neexistence ekologických zátěží nebo významných problémů z oblasti ŽP 1 dětské hřiště v obci 1multifunkční sportoviště 1 tělocvična TJ Sokol Řitka Existence mateřské školy v obci | Slabé stránky (W) Nedostupnost ZŠ v obci Nedostupnost zdravotní péče v obci Zázemí služeb v obci Nedostatečná kapacita a zastarání ČOV Ohrobec Velmi špatný stav některých komunikací a špatný stav, popř. neexistence chodníků v obci Absence širšího sportovního zázemí Podmínky pro kulturní vyžití v obci Vysoká cena pitné vody a její nízká kvalita, stejně jako v celím Mníšeckém regionu a v oblasti Brd a Hřebenů |
| Vnější vlivy | Příležitosti (O) Dokončení veškeré technické infrastruktury obce v souladu s rozvojem obce – napojení obyvatel na inženýrské sítě Zkvalitnění technického stavu sportovišť, podpora vzniku nových chybějících zařízení – např. další multifunkční hřiště a sportoviště. Příprava projektů – i nadále aktivní zapojení obce do programovacího období EU 2007-2013 popř. 2014+ Kroky vedoucí ke snížení/nezvyšování ceny vody | Hrozby (T) Nezájem o chod a rozvoj obce ze strany občanů Při rostoucím počtu obyvatel riziko nedostatečné infrastruktury v oblasti obchodu a služeb, technické infrastruktury a sportu. Zastaralá a nedostatečná kapacita ČOV Řitka nekontrolovatelný demografický nárůst spojený s developerskou a individuální výstavbou |

# Vize rozvoje obce ŘITKA

Další rozvoj obce je pro účely tohoto plánu rozvoje stanoven pomocí následující vize rozvoje (vize zobrazuje budoucí stav):

g

Obec Řitka je klidná, přitom však dynamicky se rozvíjející středočeská obec v blízkosti přírody (přírodní park Hřebeny) s dobrým napojením na blízká regionální centra, především Praha, Mníšek p. Brdy, Dobříš, Černošice(ORP) . Řitka svou infrastrukturou nabízí dobré podmínky pro kulturní, sportovní a společenské vyžití a podporuje zájem občanů o rozvoj obce. Řitka má dokončenu veškerou základní technickou infrastrukturu – především inženýrské sítě vč. modernizace ČOV Řitka a dobrý stav místních komunikací. V obci funguje mateřská škola a základní škola,  jsou zde dostupné obchody a služby běžné potřeby. Díky dobrému spojení pomocí veřejné dopravy na Hl. m. Praha jsou všem občanům obce dostupné další služby, které z povahy věci není možné poskytovat přímo v obci.

Výše uvedená vize rozvoje je základní vstupní podmínkou pro další stanovení cílů resp. prioritních oblastí rozvoje. Vize vychází z neaktuálního Programu obnovy vesnice pro sídlo Řitka a z názorů občanů a zástupců obce Řitka. Cílem je udržení, obnova a rozvoj svébytného venkovského životního stylu a pozdvihnutí a obnovení architektonického a urbanistického charakteru sídla, kde u vědomí si postavení obce Řitka jako přípražského satelitu, nedopustit nekontrolovatelný a neregulovaný rozvoj bez odpovídající infrastruktury.  Dalším cílem je přispět k vzájemné soudržnosti občanů a k jejich spolupráci a účasti na věcech, které jsou součástí života v obci. Obyvatelé svou přímou účastí mají možnost zasahovat do života obce, což vede k odpovědnosti za rozvoj své vlastní obce.

# Prioritní oblasti rozvoje

## Identifikované prioritní oblasti

Po studiu a aktualizaci Programu obnovy vesnice, územního plánu obce Řitka a provedeném jednání se starostou obce Řitka byly vymezeny pro další rozvoj obce Řitka následující prioritní oblasti.

Pro tyto oblasti rozvoje byly dále stanoveny konkrétní rozvojové cíle. Tyto jsou popsány v následujících kapitolách.

Vysvětlení ke stanovení stupně důležitosti a stupně finanční náročnosti:

| Stupně důležitosti |
| --- |
| Nízká | Tento stupeň důležitosti určuje, že daný cíl by měl být realizován s nejnižší prioritou. Identifikovaná opatření ke splnění těchto cílů jsou obvykle zařazena do tzv. „zásobníku projektů“. |
| střední | Střední stupeň důležitosti stanoví, že daný cíl by měl být splněn ve střednědobém časovém horizontu. |
| vysoký | Vysoký stupeň důležitosti stanoví prioritní řešení daného cíle, měl by se realizovat v co nejkratší době. |

| Stupně finanční náročnosti |
| --- |
| Nízká | Nízký stupeň je definován finanční náročností do 250.000 Kč |
| střední | Střední stupeň je definován finanční náročností mezi 250.000 – 1.000.000 Kč |
| vysoká | Vysoký stupeň finanční náročnosti je určen investicí nad 1.000.000 Kč |

## Prioritní oblast rozvoje č. 1 – Obnova venkovské zástavby, veřejných prostranství a krajiny

Závěry z analytické části zpracování SPR byly zahrnuty do následujících cílů.

### Identifikované cíle

| Prioritní oblast č. 1: Obnova venkovské zástavby, veřejných prostranství a krajiny | Cíl 1-1: Oprava areálu MŠ |
| --- | --- |
|  | Cíl 1-2: Oprava budovy obecního úřadu (OÚ) |
|  | Cíl 1-3: Úprava veřejného prostranství před obecním úřadem (OÚ) |
|  | Cíl 1-4: Oprava obecní zvoničky |
|  | Cíl 1-5: Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v obci |
|  | Cíl 1-6: Úprava okolí rybníka |
|  | Cíl 1-7: Úprava koryta potoka ve spolupráci se správcem toku (Lesy ČR) |

### Definice cíle číslo 1-1

| Cíl 1-1 | Oprava areálu MŠ |
| --- | --- |
| Popis | V obci Řitka je MŠ ve špatném stavu a tomu odpovídá i stav okolí. Budova MŠ také vyžaduje stálou údržbu (v roce 2010 byla provedena komplexní rekonstrukce střechy z programu FROM Středočeského kraje) a je nutno zajistit pořádek i v okolí budovy. Budova se nachází blízko starého centru obce. |
| Kontrolní metriky | Dokončená rekonstrukce budovy a celého a reálu MŠ |
| Stupeň důležitosti | Střední |
| Identifikovaná opatření | Id |  | Finanční náročnost |
|  | 1 | Rekonstrukce objektu MŠ - opravy fasády, zahrady schodiště | střední |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj (SFROM), MŠMT |

### Definice cíle číslo 1-2

| Cíl 1-2 | Oprava budovy obecního úřadu |
| --- | --- |
| Popis | V současné době je objekt ve stavu, který umožňuje provoz obecního úřadu, ale je třeba opravit fasádu a budovu zateplit. |
| Kontrolní metriky | Dokončená rekonstrukce budovy obecního úřadu vč. snížení energetické náročnosti budovy. |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Oprava fasády vč. zateplení budovy obecního úřadu | vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | MŽP - Operační program životní prostředí |

### Definice cíle číslo 1-3

| Cíl 1-3 | Úprava veřejného prostranství před obecním úřadem |
| --- | --- |
| Popis | Před budovou obecního úřadu se nachází náves se zelení, autobusové zastávky . Vzhledem k sousedství pobočky pošty, je nutno řešit zvýšený pohyb vozidel, parkovací místa a zejména nahradit již přesluhující a nemocné dřeviny včetně nového urbanistického a architektonického definování návsi obce jako přirozeného centra |
| Kontrolní metriky | Provedena celková revitalizace prostranství před úřadem vč. osázení zelení a nového umístění památníku padlým z 1. sv. války |
| Stupeň důležitosti | Střední |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Vymezit jednotlivé funkce území před obecním úřadem, tzn. dopravní, pro pěší, zeleň. | nízká |
|  | 2 | Nová parkovací místa u úřadu a pošty a pro rezidenty | nízká |
|  | 3 | Vysázení nové zeleně a provedení případných terénních úprav vč. opravy schodiště ve svahu před obecním úřadem | střední |
|  | 4 | Instalace laviček a turistické informační tabule vedle zastávek před obecním úřadem | nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | SZIF - Program rozvoje venkova MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova Středočeský kraj, SFŽP |

### Definice cíle číslo 1-4

| Cíl 1-4 | Oprava kapličky |
| --- | --- |
| Popis | V obci je umístěná kaplička, která potřebuje opravu. |
| Kontrolní metriky | Dokončená rekonstrukce kapličky v jejím původním významu a úprava jejího okolí. |
| Stupeň důležitosti | Nízký |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Oprava samotné kapličky a obnova výzdoby | střední |
|  | 2 | Osazení zeleně v okolí zvoničky a údržba stávající zeleně. | Nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, |

### Definice cíle číslo 1-5

| Cíl 1-5 | Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v obci |
| --- | --- |
| Popis | Výsadba nové stromové a keřové zeleně ve vybraných lokalitách obce tak, aby nová výsadba plnila nejen krajinotvornou, proti-emisní a izolační funkci, ale zároveň plnila i funkci estetickou /urbanistickou/ s celkovým pozitivním dopadem nové zeleně na životní prostředí a kvalitu bydlení v obci. |
| Kontrolní metriky | Dokončena celková revitalizace sídelní zeleně v obci. |
| Stupeň důležitosti | Nízká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Stanovení lokalit vhodných k vysazování nové zeleně v obci ve spolupráci s krajinářským architektem. | nízká |
|  | 2 | Asanování nežádoucích dřevin | střední |
|  | 3 | Provedení plánované nové výsadby (dřeviny-stromy a keře, záhonové výsadby) a založení nových trávníků. | vysoká |
|  | 4 | Úprava stávající zeleně v obci - odborný průklest či řez některých dřevin | nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | MŽP – Operační program životní prostředí, SFŽP |

### Definice cíle číslo 1-6

| Cíl 1-6 | Úprava okolí rybníka |
| --- | --- |
| Popis | V obci se nachází rybník, který plní funkci důležitého ekologického prvku a slouží i jako zásobárny vody. |
| Kontrolní metriky | Rybník je odbahněn, okolí rybníka je upravené a dobře přístupné, na břehu rybníku jsou instalovány lavičky pro potřeby rybářů, turistů, bruslařů (v zimě) |
| Stupeň důležitosti | Nízká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Odbahnění rybníka | střední |
|  | 2 | Úprava okolí rybníka | střední |
|  | 3 | Vytvoření zázemí pro turistiku a sport | nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | SZIF – Program rozvoje venkova MŽP – Operační program životní prostředí |

### Definice cíle číslo 1-7

| Cíl 1-7 | Úprava koryta Všenorského potoka |
| --- | --- |
| Popis | Dolní částí obce protéká potok a podél vede cesta. Okolí potoka je hlavně vlivem neukázněnosti některých obyvatel neupravené je narušeno nepůvodními nálety, je zaneseno odpadky a okolí nevypadá přitažlivě. |
| Kontrolní metriky | Dokončena revitalizace koryta potoka a jeho okolí. |
| Stupeň důležitosti | Nízká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Vyčištění koryta Všenorského potoku | střední |
|  | 2 | Úprava okolí Všenorského potoku - vysekání přebytečných křovin, ošetření kvalitních dřevin a ostatního porostu, vyvezení odpadu. Úprava okolní cesty | Střední |
| Potenciální poskytovatel dotace | MŽP – Operační program životní prostředí SZIF – Program rozvoje venkova |

## Prioritní oblast rozvoje č. 2 – Technická infrastruktura a ostatní rozvoj obce

Závěry z analytické části zpracování SPR byly zahrnuty do následujících cílů.

### Identifikované cíle

| Prioritní oblast rozvoje č. 2: Technická infrastruktura a ostatní rozvoj obce | Cíl 2-1: Opravy komunikací v ulicích U Vodojemu a Zahradní |
| --- | --- |
|  | Cíl 2-2: Oprava komunikace Pražská |
|  | Cíl 2-3: Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu v obci |
|  | Cíl 2-4: Zřízení nové autobusové zastávky a chodníku při hlavní komunikaci v ulici Všenorská |
|  | Cíl 2-5: Oprava stávající ČOV Řitka |
|  | Cíl 2-6: Zřízení nového přivaděče vody |
|  | Cíl 2-7: Oprava komunikací v K Ladům a zřízení chodníku směrem do obce |
|  | Cíl 2-8: Oprava komunikací v ulicích: Nad Rybníkem, Sokolská, Průběžná, Nad Kovárnou, K Varadovu, Řevnická, Višňovka 1-3 |

### Definice cíle číslo 2-1

| Cíl 2-1 | Opravy komunikací v ulicích U Vodojemu a Zahradní |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace v ulicích U Vodojemu a Zahradní tvoří součást přirozeného tranzitu obcí. Jedná se o komunikace vedoucí v centrálních lokacích obce, které jsou významnou spojnicí na silnice 3. třídy. Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu – celkové porušení původního povrchu komunikací – mnoho bodových závad, narušeno dostavu nefunkčnosti odvodu dešťových vod |
| Kontrolní metriky | Rekonstruované komunikace v ulicích U Vodojemu a Zahradní – kompletní oprava povrchu komunikací vč. obrubníků a vjezdů na přilehlé pozemky. Propojení s ulicemi Sportovní a zjednodušení příjezdu a přístupu k objektům občanské vybavenosti (vodárna), retranslační stanice Vodafone a Eurosignal (věžový vodojem), telefonní ústředna O2, multifunkční hřiště, dětské hřiště, a místa služeb (kadeřník, kosmetika, fitness, apod.) |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Identifikovaná opatření | Finanční náročnost |
|  | 1 | Rekonstrukce komunikace v ulici Zahradní | vysoká |
|  | 2 | Rekonstrukce komunikace v ulici U Vodojemu | vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | (MMR) – Ministerstvo pro místní rozvoj ROP SČ – Regionální operační program FROM SČ |

### Definice cíle číslo 2-2

| Cíl 2-2 | Oprava části komunikace Pražská |
| --- | --- |
| Popis | Komunikace Pražská je velmi důležitou a frekventovanou spojkou při výjezdu z obce. Jedná se o komunikaci, kterou plně využívají jak občané Řitky, tak i Líšnice (Varadov), autobusová doprava a zásobování. Tato komunikace je v současné době v v havarijním stavu – celkové porušení původního povrchu komunikací – mnoho bodových závad. Jedná se o původní silnici 1. třídy tzv. stará Strakonická, která je nyní místní komunikací a od 70 let minulého na ní nebyla provedena rozsáhlejší oprava. |
| Kontrolní metriky | Rekonstruovaná komunikace Pražská - kompletní oprava povrchu komunikace včetně likvidace dešťových vod |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Identifikovaná opatření | Finanční náročnost |
|  | 1 | Rekonstrukce části komunikace Pražská. | vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | ROP NUTS II SČ – Regionální operační program |

### Definice cíle číslo 2-3

| Cíl 2-3 | Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu v obci |
| --- | --- |
| Popis | Pro cyklistickou dopravu nejsou v obci vytvořeny vhodné podmínky. Tato ekologická forma dopravy podpoří celkovou koncepci Řitky jako klidné obce. Cílem je přispět k rozvoji cyklodopravy jak v obci, tak mezi okolními obcemi. V konečném důsledku dojde ke zlepšení životního prostředí díky nabídce alternativní ekologické dopravy s možností každodenní dojížďky do škol, za prací, kulturou a zábavou do okolních obcí – a do přírodního parku Hřebeny |
| Kontrolní metriky | Vybudované nové. cyklotrasy a tím vytvořeny podmínky pro bezpečnou cyklodopravu v obci a okolí, což bude mít v konečném důsledku dopad na zklidnění individuální automobilové dopravy v obci. |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Vyznačení cyklotrasy v ulici okrajových částech obce s návazností na turistické trasy v lesích | Nízká |
|  | 2 | Rozšíření sezónní dopravní obslužnosti lokality pro cyklisty prostřednictvím cyklobusu ve spolupráci s ROPID | Nízká |
|  | 3 | Zřízení informačního turistického a cykloturistického centra v obci, vč. půjčovny kol | Vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | ROP NUTS II. SČ – Regionální operační program, MMR |

### Definice cíle číslo 2-4

| Cíl 2-4 | Zřízení nové autobusové zastávky a chodníku při hlavní komunikaci v ulici Všenorská |
| --- | --- |
| Popis | Ulice Všenorská je hlavní komunikace ve směru na Všenory (ZŠ), Dobřichovice (vlak) a Černošice (ORP). V tomto směru je nutné zřízení nové zastávky vč. autobusové čekárny, osazení laviček, úprava okolí, současně je nutné zřízení chodníku v této ulici z důvodu zabezpečení bezpečnosti chodců. |
| Kontrolní metriky | V ulici Všenorská (U Zámku) je dokončen chodník a zřízena nová autobusová čekárna vč. vybavení. |
| Stupeň důležitosti | Střední |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Zřízení nové autobusové zastávky v ulici Všenorská | Střední |
|  | 2 | V okolí zastávky v ulici Všenorská - osazení laviček, úprava okolí, a umístění informační tabule | Střední |
|  | 3 | Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Všenorská | Vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj Středočeský kraj, SFDI |

### Definice cíle číslo 2-5

| Cíl 2-5 | Oprava stávající ČOV Řitka |
| --- | --- |
| Popis | Účelem obnovy ČOV Řitka je zvýšení kapacity stávajících částí systému, které jsou na hranici životnosti a celková optimalizace funkce ČOV. Navržené úpravy přispějí jak k úspoře elektrické energie a především umožní napojení dalších obyvatel v souladu s rozvojem obce Řitka, výkon se přiblíží projektované kapacitě. V současném stavu ČOV je napojení dalších ekvivalent prakticky nemožné, každá porucha představuje ohrožení čistícího procesu. |
| Kontrolní metriky | Dokončena rekonstrukce ČOV Řitka na garantovanou kapacitu 1500 EO. |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Výměna dmychadel, rozvodů vzduchu, aeračního systému, dovybavení měřením koncentrace kyslíku, frekvenčním měničem a doplnění mechanických česel. Vybudování retenčních nádrží | vysoká |
| Související cíle | SZIF – Program rozvoje venkova Středočeský kraj, MZe |

### Definice cíle číslo 2-6

| Cíl 2-6 | Zřízení nového přivaděče vody , náhrada nevhodných hlubinných zdrojů |
| --- | --- |
| Popis | Jako cesta pro nový zdroj vody je vybudován nový přivaděč Praha – Baně – Mníšek pod Brdy (centrální tankoviště) |
| Kontrolní metriky | Vybudován nový regionální přivaděč pitné pro Mníšecký region |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Vybudování nového přivaděče vody | Vysoká |
| Související cíle | SZIF - Program rozvoje venkova MŽP – Operační program životní prostředí SFŽP |

### Definice cíle číslo 2-7

| Cíl 2-17 | Oprava komunikací v K Ladům a zřízení chodníku směrem do obce |
| --- | --- |
| Popis | V současné době je tato významná tranzitní trasa pro pěší naprosto v dezolátním stavu |
| Kontrolní metriky | Opravení povrchu komunikace včetně podkladního lože, nové vjezdy pro vozy rezidentů, zaslepení ulice tak, aby nebyla průjezdná pro motorová vozidla, ale jen pro cyklisty a pěší |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Zpracování projektové dokumentace stavby | nízká |
|  | 2 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení | vysoká |
|  | 3 | Vybudování návazného chodníku s osvětlením přes tzv. lokalitu Lada do centra obce | vysoká |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ROP NUTS II. SČ – Regionální operační program |

### Definice cíle číslo 2-8

| Cíl 2-8 | Oprava komunikací v ulicích: Nad Rybníkem, Sokolská, Průběžná, Za Kovárnou, K Varadovu, Řevnická, Višňovka 1-3 |
| --- | --- |
| Popis | V současné době jsou uvedené komunikace rozbahněné a porušené, které je třeba zpevnit, včetně podkladního lože a to i s přihlédnutím k vysokému pohybu pěších osob |
| Kontrolní metriky | Opravené a zpevněné všechny uvedené komunikace |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Nad Rybníkem | střední |
|  | 2 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Sokolská | střední |
|  | 4 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Průběžná | střední |
|  | 5 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Za Kovárnou | střední |
|  | 6 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. K Varadovu | střední |
|  | 7 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Řevnická | střední |
| Identifikovaná opatření | 8 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Višňovka I | střední |
|  | 9 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Višňovka II | střední |
|  | 10 | Oprava povrchu komunikace včetně podkladního lože, vymezení základního vedení místní komunikace ul. Višňovka III | střední |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ROP NUTS II. SČ – Regionální operační program |

## Prioritní oblast rozvoje č. 3 – Školství, kultura, sport a volnočasové aktivity

Závěry z analytické části zpracování SPR byly zahrnuty do následujících cílů.

### Identifikované cíle

| Prioritní oblast rozvoje č. 3: Školství, kultura, sport a volnočasové aktivity | Cíl 3-1: Celková oprava MŠ a jejího areálu |
| --- | --- |
|  | Cíl 3-2: Výstavba a zřízení nového multifunkčního sportoviště |
|  | Cíl 3-3: Realizace umístění herních prvků v intrarvilánu obce, posilovací přístroje, betonové venkovní stoly pro stolní tenis apod. |

### Definice cíle číslo 3-1

| Cíl 3-1 | Zřízení MŠ v obci – přestavba části budovy obecního statku čp. 6 |
| --- | --- |
| Popis | Obec Řitka má vlastní MŠ, Pro obec je existence školky významným prvkem občanské vybavenosti nicméně vzhledem k jejímu špatnému technickému stavu a stáří budovy je nutná komplexní oprava včetně areálu, tj. parkovací plochy, herní prvky a zeleň |
| Kontrolní metriky | V obci je provozována mateřská škola s kapacitou 54 dětí. |
| Stupeň důležitosti | Vysoká |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Oprava objektu, zejména technického zázemí. | střední |
|  | 2 | Vybudování zahrady MŠ s herními prvky | střední |
|  | 3 | Nákup a instalace doprovodné infrastruktury MŠ | nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj |

### Definice cíle číslo 3-2

| Cíl 3-2 | Výstavba a zřízení nového multifunkčního sportoviště |
| --- | --- |
| Popis | V prostoru souběhu ulic Dvorská, Krátká a Průběžná je obecní pozemek , který není využíván a svou polohou z hlediska potenciálního využití lze předpokládat vysoký zájem veřejnosti |
| Kontrolní metriky | V prostoru souběhu ulic Dvorská, Krátká a Průběžná je zřízeno moderní sportoviště s umělým povrchem a oplocením vhodné zejména pro nohejbal, tenis, basketbal, streetball apod. |
| Stupeň důležitosti | Střední |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem | Střední |
|  | 2 | Oplocení a herní prvky pro mladší děti | Střední |
|  | 3 | Vybudování zázemí pro návštěvníky – lavičky, odkládací prvky | Střední |
| Potenciální poskytovatel dotace | ROP NUTS II. SČ – Regionální operační program |

### Definice cíle číslo 3-3

| Cíl 3-3 | Realizace umístění herních prvků v intrarvilánu obce, posilovací přístroje, betonové venkovní stoly pro stolní tenis apod. |
| --- | --- |
| Popis | V lokalitě K Ladům, Lada, na návsi, u zámku a u rybníka využít různá místa k umístění těchto herních prvků pro mládež, děti i seniory |
| Kontrolní metriky | Umístění herních prvků po celé obci |
| Stupeň důležitosti | Střední |
| Identifikovaná opatření | Id | Popis | Finanční náročnost |
|  | 1 | Zakoupení a umístění herních prvků po obci včetně drobných stavebních opatření dle požadavků na bezpečnost cvičenců | nízká |
| Potenciální poskytovatel dotace | Středočeský kraj, MMR, MŠMT |

# Akční plán na období 2013-2018

Činnost v dalším období

Na základě schváleného SPRO Řitka bude docházet k jeho postupnému naplňování, dle daných finančních prostředků na zmíněné cíle. Především se jedná o mimorozpočtové zdroje obce, tzn. dotace, granty, sponzorské příspěvky, apod.

Strategický plán rozvoje obce je základním nástrojem obce pro plánování investic a zdrojů v následujících letech průběžně aktualizován v závislosti na požadavcích a potřebách obce a jeho občanů.

# Text boxes

KPW Project, s.r.o.

Kaprova 52/6

110 00 Praha 1

tel.: 776 693 388

www.kpwproject.cz